IR.271.16.2013                                       	Pionki, dn. 24. 12. 2013 r.

Do uczestników

postępowania przetargowego

dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta Pionki i transportu odebranych odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów wskazanych przez zamawiającego

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zmianami), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1.  Zgodnie z pkt. IV pk 1 SIWZ podano termin wykonania przedmiotu zamówienia 6 miesięcy od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r. natomiast w opisie zamówienia (zał. nr 3) w pkt. 5 d) jest podany okres zamówienia od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., czyli 12 miesięcy. Wnosimy o podanie okresu obejmującego zamówienie.

Termin wykonania umowy: okres wykonywania przedmiotu zamówienia obejmuje6 miesięcy od 1 stycznia 2014r. (lub od dnia podpisania umowy) do 30 czerwca 2014r.

2.  Wnosimy o podanie w jakim terminie należy opracować i dostarczyć harmonogram odbioru odpadów zamawiającemu i właścicielom nieruchomości?

Opracować i dostarczyć harmonogram odbioru odpadów zamawiającemu i właścicielom nieruchomości należy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Do tego czasu odbiór odpadów odbywać się powinien wg aktualnie obowiązującego harmonogramu.

3.  Wnosimy o podanie w jakim terminie od dnia podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kontenerów i pojemników do PSZOK?

Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie do dostarczenia kontenerów i pojemników do PSZOK.

4.  Wnosimy o podanie w jakim terminie od dnia podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia worków i ewentualnie brakujących pojemników właścicielom nieruchomości jednorodzinnych oraz zestawów pojemników w zabudowie wielorodzinnej?

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia worków na posesje prywatne przy odbiorze odpadów w ilości odbieranych worków.  Pojemniki na odpady zmieszane w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej zapewnia właściciel nieruchomości. Wykonawca udostępni pojemniki, które ma w dyspozycji, w terminach i na zasadach ustalonych z wydzierżawiającym.

5.  Wnosimy o przekazanie listy nieruchomości z utrudnionym dojazdem tzw. listy trudnych miejsc.

Gmina Miasto Pionki nie dysponuje listą nieruchomości z utrudnionym dojazdem tzw. listą trudnych miejsc, natomiast występują miejsca, które wymagają przeniesienia pojemnika z posesji do pojazdu zbierającego odpady.

6.  Czy teren na którym wykonawca zobowiązany jest prowadzić PSZOK jest utwardzony, posiada dobry dojazd i zostanie przekazany wykonawcy w celu utworzenia PSZOK nieodpłatnie?

Wybór terenu pod PSZOK należy do Wykonawcy. Wykonawca musi wydzierżawić plac oraz ustawić pojemniki.

(-) Burmistrz Miasta Pionki